СОВЕТ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

РЕШЕНИЕ

от 03.12.2009г.  № 438

Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Белозерска на 2009-2012 годы

В соответствии с Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с целью повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города, обеспечения потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах и на основании статьи 22 Устава муниципального образования «Город Белозерск» Совет города Белозерска РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Белозерска на 2009-2012 годы (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации города при корректировке бюджета на 2009 год и формировании бюджета на 2010-2012 годы предусмотреть средства на реализацию программы с учетом прогнозируемых поступлений в доходную часть бюджета.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Городской вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству (В.Г. Алексеев).

Глава города								А.Л. Шоленинов

Утверждена решением
Совета города Белозерска
от 03.12.2009г. № 438

Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
города Белозерска на 2009-2012 годы

Паспорт программы

Наименование: Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Белозерска на 2009-2012 годы

Основание: Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями от 26.12.2005

Заказчик: Администрация города Белозерска

Разработчик программы: Отдел муниципального хозяйства администрации города Белозерска

Цели программы: Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города; обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах

Основные задачи программы: Повышение качества коммунальных услуг; обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; улучшение экологической ситуации на территории города; увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации программы: 2009 - 2012 годы

Источники финансирования программы: бюджет муниципального образования «Город Белозерск»; инвестиционные надбавки к тарифу на коммунальные услуги; платы за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры; средства организаций коммунального комплекса и инвесторов

Исполнители программы: Ресурсоснабжающие предприятия, управляющие и эксплуатационные организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Белозерска

Ожидаемые результаты реализации программы: повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; дальнейшая активизация жилищного строительства; обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; улучшения экологической ситуации города Белозерска

Система организации контроля исполнения программы: Контроль исполнения программы осуществляется Советом города и администрацией города Белозерска

Введение

Город Белозерск – административный центр муниципального образования «Город Белозерск» Вологодской области, расположенный в 118 км от ж/д станции Череповец (на юге) и 224 км от ж/д станции Вологда (на юго-востоке). Современная численность населения города Белозерска - 11 тыс. человек.

Генеральным планом города Белозерска охарактеризовано действительное положение городской коммунальной инфраструктуры, из которого вытекает необходимость реконструкции существующих инженерных сетей и развития их в новых застраиваемых районах города.

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры города Белозерска на период 2009-2012 годы предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», и подпрограмм «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов организаций ЖКХ составляет более 60% и продолжает увеличивается, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование энергоемких предприятий. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиции в данную отрасль.

Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативы потери энергоресурсов. Например, суммарные потери в тепловых сетях достигают 15% от производимой тепловой энергии. Имеет место перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и не отлаженного процесса горения (потери составляют - 12% и выше). КПД отдельных котельных колеблется в пределах 30% из-за недозагруженности производственных мощностей.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонтов и падению надежности инженерных сетей.

Одной из приоритетных проблем города Белозерска является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

Серьезную проблему представляет ветхий жилой фонд. В городе более 25 тыс. кв. м жилья относятся к категории ветхого жилищного фонда. В нем проживает около 1,5 тыс. человек. В структуре расходов ЖКХ удельный вес капитального ремонта при нормальной потребности 20% составляет 4 - 5%.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. Жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов оптимизации структуры тарифов, снижения нерациональных затрат материально-технических ресурсов.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в Программе и координированных действий.

Первые шаги в данном направлении уже сделаны.

Повышение эффективности работы ЖКХ, в первую очередь, связано с переводом отрасли на режим безубыточного функционирования, переводом к 100% оплате потребителями услуг. Сегодня доля платежей городского населения в покрытии затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг составляет 100%.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается введение механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Составляющей частью реализации механизма взимания платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение Советом города Белозерска настоящей Программы.

2. Основные задачи и цели

Переход от стратегии преодоления кризиса к стратегии подъема и устойчивого развития отрасли охватывает длительный период, выходящий за пределы действия данной Программы.

Соответственно цели и задачи настоящей Программы определяются, исходя из необходимости оптимального сочетания долгосрочных целей социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства города Белозерска с постановкой задач реально выполнимых в период 2009-2012 годах.

Основные цели программы:

1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы.

2. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

4. Повышение уровня благоустройства города Белозерска.

5. Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Основные задачи программы:

1. Финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня;

2. Формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов, развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

3. Обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса как путем предоставления бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и формирование финансовых инструментов предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям;

4. Определение видов инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

5. Определение стоимости строительства объектов инженерно-технического обеспечения для жилой застройки по укрупненным показателям и модернизации существующего инженерно-технологического оборудования и сетей.

3. Эффективность социально-экономические последствия реализации программы

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей;

- определить тариф за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

4. Характеристика коммунальной инфраструктуры города Белозерска

Водоснабжение

В городе Белозерске действует централизованная система водоснабжения.  Источником водоснабжения служат поверхностные воды озера Белого. Система водоснабжения работает по следующей схеме: от затопленного оголовка вода по двум самотечным линиям поступает на станцию 1-го подъёма, затем по двум напорным трубопроводам подаётся на водопроводные очистные сооружения. После очистки и дезинфекции вода насосами станции 2-го подъёма, расположенными в здании ВОС,  подаётся в разводящие сети к потребителям.

Система водоснабжения города является: хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. Сети водопровода - кольцевые, с отдельными тупиками  протяженностью до 150 м.

В 2000 году Вологодским государственным техническим университетом разработан проект водозабора и насосной станции 1-го подъёма. Проведена экспертиза проекта и его утверждение в управлении государственной вне-ведомственной экспертизы проектов по Вологодской области от 08.08.2000 г.

Существующая водопроводная очистная станция (ВОС) работает по методу напорной фильтрации с последующим хлорированием. Производительность ВОС составляет 2000 м3/сут.

Сети водопровода выполнены из различных материалов: в основном чугунные трубы ЧВР диаметром 100-200мм и, частично, полиэтиленовые диаметром 50-100мм; самотечные линии от оголовка до НС 1-го подъёма проложены в две нитки – стальные трубы диаметром 300мм; от НС до ВОС через канал проложен дюкер из стальных труб диаметром 200мм.

На водопроводных сетях сооружены железобетонные колодцы для установки запорной арматуры, гидрантов и водоразборных колонок.

Водоотведение.

На момент проектирования настоящего генплана в г. Белозерске действовали одна централизованная система канализации и две локальных системы бытовой канализации:

- одна с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях и выпуском их на рельеф (квартал ул. Мира, 3-го Интернационала и Дмитриева);

- другая с отводом сточных вод от квартала индивидуальной жилой застройки на  канализационную насосную станцию (КНС), расположенную на ул. 50 лет ВЛКСМ, и далее в существующие самотечные сети через колодец-гаситель.

Очистка сточных вод централизованной системы канализации осуществляется на канализационных очистных сооружениях (КОС), расположенных в западной части г. Белозерска. Производительность КОС до 2000 м3/сут. выпуск очищенных сточных вод в озеро Белое.

Отвод дождевых вод с проездов, имеющих твёрдое покрытие, осуществляется открытой системой ливневой канализации в существующие водоёмы (канал, ручьи и т.д.) без очистки. Требуется реконструкция системы ливневой канализации.

Электроснабжение.

Электроснабжение города Белозерска Вологодской области осуществляется от 45 трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4кв. Электропитание последних выполняется от распределительного пункта 10кв, расположенного в Северо-восточной части города. Источником электроснабжения РП-10кв и ТП-10/0,4кв являются линии напряжением 10кв ПС-110/10-«Белозерск», получающей электропитание по линиям 110кв «Антушева-Белозерск» и «Кириллов-Белозерск».

Телефонизация и радиофикация.

В настоящее время телефонная связь осуществляется от существующей АТС, расположенной в здании по Советскому проспекту дом 65 города Белозерска.

Территория города Белозерска находится в зоне уверенного приема телепередач. Установка радиоточек не ограничена. Согласно письму Белозерского МРУС за №01-07/24 от 09.03.2004 года для телефонизации существующего и проектируемого жилого и общественного фондов необходима прокладка многопарных бронированных кабелей от существующих распределительных шкафов №№ 1,2,4 и 6.

Теплоснабжения.

Отопление зданий обеспечивается как от централизованных, так и от автономных источников тепла. К северной границе проектируемого микрорайона «Юго-восточный» примыкает существующая котельная «Оптика» с двумя котлами ДКВР-4/13 мощностью 7,8 Гкал/час, которая в настоящее время используется полностью. Для теплоснабжения комплекса «Белозерье» используется существующая котельная с котлами УНИ-5 – 2 шт., КВТС – 1 шт. мощностью 0,54 Гкал/час, в т.ч. резерв – 0,2 Гкал/час. Котельная «Горпо» с котлом УНИ-5 имеет резерв мощности 0,15 Гкал/час. Котельная МУП «Водоканал» имеет резерв мощности 1,968 Гкал/час. Котельная д/сада № 2 с двумя котлами КЧМ имеет резерв мощности 0,36 Гкал/час.

Газоснабжение.

Источником газоснабжения г. Белозерска является сжиженный углеводородный газ (СУГ) с содержанием пропана не менее 65%, бутана – не более 31 %.

Нормативное потребление СУГ (без счетчиков) – 11 кг/чел. в месяц. Реализация СУГ через резервуарные установки составляет 130 т. в год, баллонами через индивидуальные газобаллонные установки (ГБУ) – 320 т. в год. Базой снабжения индивидуальных ГБУ является склад баллонов, находящийся на территории города. Поставка СУГ для существующих ГРУ осуществляется автоцистернами.

5. Основные направления развития объектов инженерной инфраструктуры

С целью обеспечения надежности функционирования городских инженерных систем, сохранения темпов строительства жилищных объектов, объектов производственного назначения, реализации крупных инвестиционных проектов необходимо провести работу по инвентаризации существующих мощностей инженерной инфраструктуры, а также по определению существующих резервов мощностей по районам города и промышленным зонам.

С целью дальнейшего развития инженерной инфраструктуры города необходимо:

- отработать механизм установления инвестиционных надбавок к тарифам с учетом направления на развитие инженерных сетей собственных средств энергоснабжающих организаций, утверждения инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса, установления платы за подключения к объектам инженерной инфраструктуры;

- осуществить реконструкцию насосной станции с увеличением существующей производительности до 3 тысяч куб.м. воды в сутки, предусмотрев приготовление питьевой воды с применением гипохлорита натрия;

- утвердить представительным органом местного самоуправления план поэтапного сокращения лимитов потребления питьевой воды промышленными предприятиями в производственных целях;

- проработать вопросы стимулирования строительства организациями собственных источников технического водоснабжения;

- осуществить замену приборов автоматики на высокотехнологичное автоматическое регулирование процессов горения, что позволит применить более оптимальный и экономичный режим сжигания топлива. Это также позволить повысить безопасность и надежность обслуживания котлоагрегатов, а также привести оборудование в соответствие с требованиями безопасности и экологичности;

- снизить потери тепла в тепловых сетях путем их реконструкции;

- произвести реконструкцию канализационно-насосных станций, городских очистных сооружений, что позволит повысить качество очистки сбрасываемых сточных вод.

- снизить потери воды питьевого качества за счет выполнения следующих рекомендаций:

а) полив зелёных насаждений, улиц, дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

б) установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

в) заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

- обеспечить дополнительные мощности для развития и повышения надежности функционирования существующих электрических сетей и перспективного развития жилищного сектора, резервирования существующих подстанций за счет выполнения следующих работ:

а) в центральном, западном, юго-восточном микрорайонах установить вновь проектируемые трансформаторные подстанции в кирпичном исполнении №№ I÷IV;

б) в промышленной зоне установить комплектную трансформаторную подстанцию № VI с трансформатором мощностью 250 кВа с возможностью его замены на 400 кВа.

- для приема телепередач первой и второй программы устанавливать на зданиях телеантенны типов АТТК-1.1.5.3 и 1.1.11.3 и АТИГ 4.3.6-12.3.;

- распределительную телефонную сеть монтировать кабелями марки ТППБ соответствующих сечений;

- абонентские радиотрансляционные линии монтировать стоечными, а в случае целесообразности использовать опоры ВЛ-380/220в.

- обеспечить теплоснабжение новой застройки общественных зданий и жилого капитального фонда как от вновь запроектированных, так и от существующих котельных.

6. Перечень и характеристика мероприятий программы

Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства | Эффект от реализации мероприятия | Затраты млн. руб. | Затраты по годам, млн. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство резервуаров чистой воды из сборного железобетона объёмом V=800 м3 с установкой ультрафиолетового излучения УДВ 100/14 | Повышение качества очистки питьевой воды | Организация сбора и хранения воды в проектируемых резервуарах чистой воды и обеззараживание её с помощью установок ультрафиолетового излучения | 2,0 | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | Местный и областной бюджеты, внебюджетные источники |
| 2. | Реконструкция насосной станции второго подъёма с насосами КМ100-65-200 РП производитель-ностью 140 м3/час.; напором Н=20-45 м; N=19,2кВт, n=3000об/мин. | Повышение максимального часового потребления воды на хозяйственно- питьевые и производственные нужды | Удовлетворение потребности населения и организаций в воде и повышение качества предоставляемой услуги | 25,0 | - | - | 20,0 | 5,0 | Внебюджетные источники |
| 3. | Замена ветхих магистральных сетей водопровода из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-83* диаметром 110мм – 2905 п.м., 225мм – 7440 п.м. | Полный физический износ | Уменьшение аварий на сетях водоотведения, улучшение экологической обстановки | 15,0 | - | 1,0 | 9,0 | 5,0 | Местный и областной бюджеты, внебюджетные источники |
|  | Итого: |  |  | 42,0 | - | 2,0 | 29,5 | 10,5 |  |

Водоотведение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства | Эффект от реализации мероприятия | Затраты млн. руб. | Затраты по годам млн. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство КНС с насосами СМ65-50-160РП Nэл. дв = 5,5 кВт | Новая КНС обеспечит отвод сточных вод, поступающих на локальные КОС. Объём сточных вод рассчитан в зависимости от числа жителей, проживающих в квартале по ул. Мира, и составляет ориентировочно 200 м3/сут. или 8 м3/ч | Ликвидация существующих локальных очистных сооружениях, снижение себестоимости водоотведения | 28,0 | - | - | 25,0 | 3,0 | Внебюджетные источники |
| 2. | Реконструкция существующих КНС с заменой насосов на СМ65-50-160РП Nэл. дв = 5,5 кВт; насосы СМ 100-80-200РП Nэл. дв = 37 кВт | Большой физический износ старых насосов на существующих КНС, увеличение нагрузки по водоотведению | Удовлетворение доступности услуги водоотведения, повышение мощности КНС | 1,5 | - | - | 0,5 | 1,0 | Местный и областной бюджеты, внебюджетные источники |
| 3. | Замена ветхих сетей канализации: - самотечные трубопроводы канализации д = 150-300мм; - напорные нитки канализации д = 50 мм | Большой физический износ | Уменьшение аварий, повышение надежности водоотведения | 15,0 | - | 3,0 | 10,0 | 2,0 | Внебюджетные источники |
|  | Итого: |  |  | 44,5 | - | 3,0 | 35,5 | 6,0 |  |

Теплоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства | Эффект от реализации мероприятия | Затраты млн. руб. | Затраты по годам млн. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство новой котельной в западном районе мощностью: № 1 - 3,8 мВт | Содействие в новом строительстве и доступности услуги теплоснабжения | Обеспечение тепловых нагрузок новой застройки общественных зданий и жилого капитального фонда | 3,0 | - | - | - | 3,0 | Внебюджетные источники |
| 2. | Реконструкция существующей котельной «Оптика» с повышением мощности до 5,4 мВт | Содействие в новом строительстве и доступности услуги теплоснабжения | Обеспечение тепловых потребностей восточной части новой застройки с увеличением пропускной способности (перекладкой) головной части теплосети от этой котельной | 1,5 | - | 1,5 | - | - | Местный и областной бюджеты |
| 3. | Реконструкция существующих котельных «Банно-прачечного комбината», «Луга» с заменой котельного оборудования. Замена дымовых труб и вентиляционного оборудования городских котельных | Большой физический износ котельного оборудования, приведение оборудования котельных в соответствие требованиям и нормам Правил эксплуатации опасных производственных объектов | Обеспечение безопасности котельных, повышение КПД, уменьшение эксплуатацион-ных затрат | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный и областной бюджеты, внебюджетные источники |
| 4. | Замена ветхих сетей теплоснабжения путем бесканальной прокладки из стальных труб с пенополиуретановой теплоизоляцией в полихлорвиниловой оболочке | Большие физический износ, теплопотери при транспортировке тепла | Снижение капитальных и эксплуатацион-ных затрат | 3,0 | - | - | 1,5 | 1,5 | Местный и областной бюджеты, внебюджетные источники |
|  | Итого: |  |  | 11,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5 |  |

Электроснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства | Эффект от реализации мероприятия | Затраты млн. руб. | Затраты по годам млн. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Установка трансформатор-ных подстанций в кирпичном исполнении №№ I÷IV ТП 10/0,4 кВ в западном и юго-восточном микрорайонах | Содействие в новом строительстве и доступности услуги электроснабжения | Обеспечение электронагрузок новой застройки общественных зданий и жилого капитального фонда | 16,0 | - | 4,0- | 8,0 | 4,0 | Внебюджетные источники |
| 2. | Установка комплектной трансформатор-ной подстанции № VI ТП 10/0,4 кВ в промышленной зоне | Содействие в новом строительстве и доступности услуги электроснабжения | Обеспечение электронагрузок новой застройки общественных зданий и жилого капитального фонда | 1,5 | - | - | - | 1,5 | Внебюджетные источники |
| 3. | Строительство новых ВЛ 10кВ | Содействие в новом строительстве и доступности услуги электроснабжения | Обеспечение электронагрузок новой застройки общественных зданий и жилого капитального фонда | 2,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | Внебюджетные источники |
|  | Итого: |  |  | 20,0 | - | 4,5 | 9,0 | 6,5 |  |

7. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры города Белозерска. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации города Белозерска, МУП «Районный водоканал», МУП «Жилищник», ГП ВО «Белозерская электротеплосеть».

В целях организации выполнения настоящей Программы администрации города Белозерска необходимо разработать:

- график модернизации головных инженерных сооружений и сетей коммунального назначения города Белозерска на 2009-2012 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;

- техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Одной из важнейших задач администрации города Белозерска является организация конкурсов на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий.

Организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг и участвующие в ее реализации ежегодно предоставляют для согласования и утверждения планы мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, с указанием источников финансирования.

8. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь бюджетные средства, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

9. Контроль хода реализации программы

Администрация города Белозерска ежегодно представляет в Совет города одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.