МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

От 23.09.2020  № 294

О возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Город Белозерск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить концессионное соглашение в порядке, установленном статьями 37, 52 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», без проведения конкурса по инициативе ООО «Осень»  (ИНН 3503011290, ОГРН 1063533009066) в отношении объектов концессионного соглашения – объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования «Город Белозерск»  (далее - объекты концессионного соглашения):

Здание котельной, Российская Федерация, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Красноармейская, 67, назначение: нежилое 1-этажный, площадь 101,7 кв.м, инв.№ 1733, литер Д, износ -  65 %, кадастровый номер 35:03:0102030:31,собственность, 35-35/003-35/103/001/2015-298/2 от 03 марта 2015 года;

Здание котельной, Российская Федерация, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Советский переулок, д. 3-а, назначение: нежилое 1-этажный, площадь 140,5 кв. м, инв.№ 4250, литер А, износ -  70 %, кадастровый номер 35:03:0102078:43, собственность, 35-35-15/010/2010-452 от 25 августа 2010 года;

Котел водогрейный, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Красноармейская, 67, ВК-0,4 (мощность 0,4 МВт), 2016 год;

Котел водогрейный, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Советский переулок, д. 3-а., ВК-0,4 (мощность 0,4 МВт), 2016 год;

Тепловая сеть, протяженность 318 м, износ – 35 %, кадастровый номер 35:03:0102030:101, иные объекты производственного назначения, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Красноармейская, 67, собственность не установлена;

Тепловая сеть, протяженность 602 м, износ – 30 %, кадастровый номер 35:03:0102078:173, иные объекты производственного назначения, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Советский переулок, д. 3-а, собственность не установлена.

2. Установить, что концессионер ООО «Осень» на момент заключения указанного в пункте 1 настоящего постановления концессионного соглашения должен отвечать следующим требованиям:

отсутствие решения о ликвидации юридического лица;

отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении юридического лица;

отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

3. Утвердить условия концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения (прилагаются).

4. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов,  предложение о заключении концессионного соглашения, поступившее от ООО «Осень».

Руководитель администрации города				Г.В. Бубнова

Утверждены постановлением

администрации города Белозерск

от 23.09.2020 № 294

УСЛОВИЯ

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (ДАЛЕЕ - УСЛОВИЯ)

| № п/п | Наименование условия в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Установленные условия концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, соблюдению сроков их создания и (или) реконструкции | Концессионер обязуется в срок по 2025 год за счет собственных средств создать и реконструировать объекты концессионного соглашения в соответствии с Заданием и основными мероприятиями по созданию и реконструкции объекта соглашения (приложение 1 к Условиям) |
| 2 | Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | Осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объектов концессионного соглашения, обеспечивая соблюдение плановых значений показателей деятельности концессионера. Плановые показатели деятельности концессионера (плановые показатели надежности объектов теплоснабжения) приведены в приложении 2 к Условиям |
| 3 | Срок действия концессионного соглашения | Со дня подписания концессионного соглашения и по 31 декабря 2035, а в части возмещения недополученных доходов, экономически обоснованных расходов, фактически понесенных расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения концессионера - до полного исполнения обязательств концедентом, субъектом (Вологодская область) |
| 4 | Описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов концессионного соглашения | Приложение 3 к Условиям |
| 5 | Срок передачи концессионеру объектов концессионного соглашения | 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения |
| 6 | Порядок предоставления концессионеру земельных участков, | Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объектов концессионного соглашения, и на которых располагаются объекты недвижимости в составе объекта Соглашения, не позднее: 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения – в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет и границы которых установлены в соответствии с действующим законодательством; 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет - в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет; 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента уточнения границ и площади соответствующих земельных участков - в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет и границы которых не установлены в соответствии с действующим законодательством. В вышеуказанных целях Концедент, начиная с года, в котором заключено настоящее Соглашение, ежегодно: в срок, не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до наступления срока начала мероприятий по реконструкции или строительству объектов Соглашения, определенных заданием Концедента на календарный год, следующий за текущим, запрашивает в органе, осуществляющем кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество, сведения о земельных участках, на которых расположены объекты, подлежащие реконструкции; в срок, не позднее чем за 4 (четыре) месяца до наступления срока начала мероприятий по реконструкции или строительству объектов Соглашения, определенных заданием Концедента на календарный год, следующий за текущим, осуществляет действия, предусмотренные земельным законодательством Российской Федерации, направленные на формирование земельных участков под объектами, подлежащими реконструкции, и постановку их на государственный кадастровый учет (в случае, если земельные участки под объектами, подлежащими реконструкции и строительству, не сформированы и не поставлены на кадастровый учет). Расходы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, не превышающий срок действия настоящего Соглашения. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков. Концессионер не вправе без согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением. |
| 7 | Цели и срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения | В целях осуществления деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объектов концессионного соглашения концессионер использует (эксплуатирует) объекты концессионного соглашения с даты передачи объектов концессионного соглашения по 31 декабря 2035 года |
| 8 | Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется | Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения в виде залога прав Концессионера по банковскому депозиту в размере 5 % от стоимости обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения. |
| 9 | Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения и порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения | В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения Соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно: а) надлежащим образом оформленные: акты выполненных работ (по форме КС-2); справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств); б) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Субъекта, муниципальных правовых актов. Концедент в течении 30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц. После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов Концедент в течении 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов. В случае принятия Концедентом решения о компенсации расходов Концессионеру, Концедент и Концессионер в течении 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения подписывают график платежей, в соответствии с которым осуществляется возмещение расходов Концессионеру. Возврат суммы понесенных Концессионером и некомпенсированных расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом. В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование реконструкции объекта Соглашения. В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию объекта Соглашения на момент окончания срока действия Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера. Срок действия Соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера невозмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения. Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) дней с момента предоставления документов. Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата. После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в настоящее Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством. После согласования с антимонопольным органом изменений, Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения. При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия Соглашения компенсация невозмещенных на дату окончания действия Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Концедента. Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать срока 2 (двух) лет с даты окончания Соглашения. |
| 10 | Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | Концессионер обязуется за свой счет осуществить действия по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции объектов концессионного Соглашения и осуществления деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии. |
| 11 | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) | Приложение 4 к Условиям |
| 12 | Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации Вологодской областью, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны | При исполнении Концессионного соглашения Субъект несет следующие обязанности: установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением; утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения; возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, в случае принятия органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, осуществляется в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» и статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |

## Приложение 1

к Условиям

концессионного соглашения в отношении

объектов концессионного соглашения

Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции

объекта Соглашения

- Основание для разработки задания

Настоящее задание разработано на основании:

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- Цели и задачи задания

Основной целью задания является решение приоритетных проблем по обеспечению повышения энергетической эффективности, надёжности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей на территории города Белозерск.

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя;

снижение уровня износа основных фондов оборудования;

повышение уровня безопасности эксплуатации теплогенерирующего оборудования, тепловых сетей;

создание возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения;

повышение надёжности тепловых сетей, источников выработки тепловой энергии,

повышение эффективности использования ресурсов при производстве, транспортировке и реализации тепловой энергии.

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения  города Белозерск Вологодской области определяет и учитывает Концессионер согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340».

Плановый показатель надежности системы теплоснабжения, определяемый:

  - количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, в 2035 году составит 0;

  - количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, в 2035 году  составит 0.

  - Плановый показатель энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в 2035 году составит 0,204 т.у.т/Гкал.

- Финансовые источники

Собственные средства Концессионера, включенные в тариф на отпускаемую тепловую энергию.

5.   Перечень мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения г. Белозерска Белозерского муниципального района (предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов Соглашения 760,0 тыс. руб. на объекты теплоснабжения).

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание | Сроки реализа-ции | Стоимость (с НДС), тысяч рублей | Стои-мость за год тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция оборудования котельной адресу: Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Красноармейская д. 67. |
| 1 | Установка нового водогрейного котла | Котел водогрейный типа ВК-0,4, мощн. 0,4 МВт | 2024 | 380,0 | 380,0 |
| Реконструкция оборудования котельной адресу: Вологодская обл., г. Белозерск, Советский пер. 3-а. |
| 2 | Установка нового водогрейного котла | Котел водогрейный типа ВК-0,4, мощн. 0,4 МВт | 2025 | 380,0 | 380,0 |
| ИТОГО: | 760,0 |

## Приложение 2

к Условиям

концессионного соглашения в отношении

объектов концессионного соглашения

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения

Таблица 1.1 Показатели котельной по адресу:  Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Красноармейская, 67.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Факти-ческие показате-ли за 2019 год | Плановые значения по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | шт./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
| 3. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | шт./Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,252 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Факти-ческие показате-ли за 2019 год | Плановые значения по годам |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике | Гкал/м2 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 6. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Износ объектов системы теплоснабжения | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Таблица 1.2 Показатели котельной по адресу: Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Советский переулок, д. 3-а.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Факти-ческие показате-ли за 2019 год | Плановые значения по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | шт./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| 3. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | шт./Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике | Гкал/м2 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 6. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Износ объектов системы теплоснабжения | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

Приложение 3

к Условиям

концессионного соглашения в отношении

объектов концессионного соглашения

Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения и иного имущества

1 Таблица 1. Перечень и описание объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, передаваемого Концессионеру

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технические показатели (площадь, протяженность, производитель и т.п.), % износа, кадастровый номер | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной | Российская Федерация, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Красноармейская, 67 | назначение: нежилое 1-этажный, площадь 101,7 кв. м, инв.№ 1733, литер Д износ - 65 %, кадастровый номер 35:03:0102030:31 | 192 784,0 | 74 411,0 | Собственность, 35-35/003-35/103/001/2015-298/2 от 03 марта 2015 года |
| 2. | Здание котельной | Российская Федерация, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Советский переулок, д. 3-а | назначение: нежилое 1-этажный, площадь 140,5 кв. м, инв.№ 4250, литер А износ - 70 %, кадастровый номер 35:03:0102078:43 | 25 951,78 | 3 628,83 | Собственность, 35-35-15/010/2010-452 от 25 августа 2010 года |

Таблица 2. Перечень и описание объектов движимого имущества, входящего в состав иного имущества, передаваемого Концессионеру

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Балансовая стоимость, руб. | Технические показатели (площадь, протяженность, производитель и т.п) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел водогрейный | Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Красноармейская, 67. | 283 000,0 | ВК-0,4 (мощность 0,4 МВт), 2016 год |
| 2. | Котел водогрейный | Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Советский переулок, д. 3-а. | 291 000,0 | ВК-0,4 (мощность 0,4 МВт), 2016 год |

Таблица 3. Объекты имущества в составе объекта Соглашения, подлежащие реконструкции

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Красноармейская, 67. |
| 2 | Здание котельной | Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Советский переулок, д. 3-а. |

Таблица 4. Незарегистрированное недвижимое имущество

| № п/п | Описание имущества | Назначение | Местоположение | Принадлежность имущества | Документы на право владения или пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть, протяженность 318 м, износ – 35 %, кадастровый номер 35:03:0102030:101 | иные объекты производственного назначения | Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Красноармейская, 67. | Муниципальное образование «Город Белозерск» | нет |
| 2 | Тепловая сеть, протяженность 602 м, износ – 30 %, кадастровый номер 35:03:0102078:173 | иные объекты производственного назначения | Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Советский переулок, д. 3-а. | Муниципальное образование «Город Белозерск» | нет |

## Приложение 4

к Условиям

концессионного соглашения в отношении

объектов концессионного соглашения

Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов) по концессионному соглашению и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, методом индексации установленных тарифов, в том числе на основе предельного уровня расходов концессионера на реконструкцию объектов по концессионному соглашению, долгосрочных параметров регулирования, установленных концессионным соглашением в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

Таблица 1.1  Долгосрочные параметры регулирования (теплоснабжение), показатели котельной по адресу:  Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Красноармейская, 67.

| № п/п | Наименование параметра | Еди-ница изме-рения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 -2035 |
| 1 | Значение долгосрочных параметров государственного регулирования: |
| 1.1 | базовый уровень операционных расходов (без НДС) | тыс. руб. | 613,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | Не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования (при наличии инвестиционной программы, утвержденной после перехода к долгосрочному методу регулирования тарифов) |
| 2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |
| 2.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, вырабатываемой источником тепловой энергии | т.у.т/Гкал | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 2.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.1  Долгосрочные параметры регулирования (теплоснабжение), показатели котельной по адресу:  Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Советский переулок, д. 3-а.

| № п/п | Наименование параметра | Еди-ница изме-рения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 -2035 |
| 1 | Значение долгосрочных параметров государственного регулирования: |
| 1.1 | базовый уровень операционных расходов (без НДС) | тыс. руб. | 642,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | Не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования (при наличии инвестиционной программы, утвержденной после перехода к долгосрочному методу регулирования тарифов) |
| 2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |
| 2.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | т.у.т/Гкал | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 2.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |