Приложение 3

Договор

о комплексном развитии территории жилой застройки площадью  14 383 кв.м, расположенной по адресу: Российская Федерация,  Вологодская область,  Белозерский муниципальный район, городское поселение город  Белозерск.

(далее – Договор)

Выступающие с одной стороны, Администрация городского поселения  «Город Белозерск», в лице Руководителя администрации городского поселения «Город Белозерск» Бубновой Галины Васильевны, действующего на основании устава поселения  в ( дальнейшем Администрация),  и выступающее с другой стороны:

(наименование  организации), являющееся (победителем аукциона /конкурса; единственным участником аукциона; единственным заявителем, допущенным к конкурсу; участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене предмета аукциона; участником конкурса, конкурсные предложения которого по результатам оценки непосредственно следуют за предложениями победителя конкурса, на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 14 383 кв.м, расположенной по адресу: Российская Федерация,  Вологодская область,  Белозерский муниципальный район, городское поселение город  Белозерск, в лице___________________, действующего(ей) на основании____________,именуемое в дальнейшем «Инвестор», при совместном упоминании именуемые «Стороны» на основании:

– Решение о комплексном развитии территории принято на основании постановления  администрации  муниципального  образования «Город Белозерск» от 30.04.2020 № 142 «Об утверждении положения о порядке комплексного развития территории в МО «Город Белозерск». (далее – РКРТ);

–протокола о результатах торгов на право заключения договора 
о комплексном развитии территории жилой застройки от ______ № _________, объявленного и проведенного в соответствии с постановлением администрации муниципального образования  «Город Белозерск» от 08.12.2021 № 354 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории» (далее –ПРТ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

Цена права на заключение Договора

1.1. По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить предусмотренные настоящим Договором обязательства по комплексному развитию территории, указанной в п. 1.2 настоящего Договора, а Администрация обязуется создать необходимые условия для выполнения указанных обязательств.

1.2. Сведения о Территории комплексного развития (далее - ТКР):

1.2.1. ТКР расположена в границах территориальных зон ЖМ, которые обозначены на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области № 799 от  19.07.2021 как зоны, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (далее - КРТ). Схема расположения ТКР на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки представлена в разделе 1 Приложения 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.2. Схема расположения границ ТКР на публичной кадастровой карте и перечень координат представлены в разделе 2 и 3 Приложения 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.3. Сведения о земельных участках, расположенных в границах ТКР, приведены в разделе 4 Приложения 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.4. Строения, сооружения, подлежащие сносу, реконструкции в рамках реализации Договора отсутствуют.

1.2.5. Сервитуты, действующие в отношении земельных участков, образующих ТКР, отсутствуют.

1.3. Цена права на заключение Договора, определенная по результатам торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с протоколом о результатах торгов, проведенных в форме аукциона, от_________ №        , исходя из начальной цены предмета аукциона, установленной в размере 150 000 руб. 00 коп (Сто пятьдесят тысяч рублей, составляет                              (                                              ) рублей 00 копеек.

1.4.Задаток, внесенный Инвестором для обеспечения заявки на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории в размере 150 000 рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты цены, указанной в п. 1.3. Договора.

1.5. Оплата цены, указанной в п. 1.3. Договора за вычетом учтенного 
в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора задатка, осуществлена Инвестором путем перечисления оставшейся суммы денежных средств в размере (_____) рублей 00 копеек на расчетный счет Администрации, указанный в разделе 10 Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. В рамках реализации настоящего Договора Инвестор обязуется обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации настоящего Договора, в соответствии со сроками выполнения отдельных обязательств, установленных план-графиком исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденным ППТ, план-графиком благоустройства территории комплексного развития, относящихся к существенным условиям настоящего Договора, в том числе:

2.1.1. Подготовить проект документации по планировке ТКР (далее – ДПТ) в составе проекта планировки территории (далее – ППТ) и проекта межевания территории (далее – ПМТ) в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства Вологодской области от 11.04.2016 № 338, Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Белозерск», утвержденных решением Совета города № 23 от 27.05.2020, постановлении администрации города Белозерск от 26.05.2020 № 186 «О принятии решения о комплексном развитии территории», постановлением  администрации  городского поселения «Город Белозерск» от  08.12.2021 г. № 354 «О проведении открытого аукциона  на  право  заключения  договора  о комплексном развитии  территории», Генеральным планом города Белозерска, утвержденным решением Совета города № 291 от 23.04.2008, Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области № 799 от  19.07.2021, а также иными требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и настоящим Договором, в том числе:

– предусмотреть строительство жилых домов до 4 надземных этажей (включая мансардный), с площадью жилых помещений не менее  4159  кв.м, и парковок для постоянного и временного хранения вместимостью соответственно;

– разработать Схему транспортного обслуживания Территории комплексного развития на основании моделирования транспортных потоков с учетом прилегающих территорий и их перспективного развития;

– обеспечить проработку вопросов технологического присоединения к сетям тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, канализации и ливневой канализации, также к улично-дорожной сети, а так же вопросов выноса линейных объектов и объектов капитального строительства (насосные станции, котельные и т.д.);

–  обеспечить в соответствии с требованием п. 3 ч. 4 ст. 68 ГрК РФ соотношение общей площади жилых и нежилых помещений, ориентировочно 90/10% в многоквартирных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с Договором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений.

Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 90 календарных дней с момента вступления Договора в силу.

В случае вынесения Администрацией замечаний к документации, указанной в п. 2.1.1. Договора, осуществить ее доработку и представить на рассмотрение в установленном порядке в течение 20 рабочих дней с даты направления замечаний Администрацией.

Исполнение обязательства является одним из обязательных условий возникновения у Инвестора права на предоставление земельных участков в составе ТКР, которые находятся в государственной, муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.

Обязательство считается исполненным с даты утверждения Администрацией ДПТ Территории комплексного развития.

2.1.2. Обеспечить проведение работ и осуществление действий 
по образованию в соответствии с ПМТ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства в соответствии с ППТ, и их кадастровый учет.

2.1.3. Осуществить в сроки, установленные Планом-графиком исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденным ППТ (далее – График строительства) строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, в соответствии с утвержденной ДПТ, определенными на основании этой документации этапами и максимальными сроками, осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также с очередностью (этапностью) осуществления мероприятий по комплексному развитию такой территории в отношении двух и более таких несмежных территорий или их частей в случае заключения Договора в отношении таких несмежных территорий или их частей.

2.1.3.1. Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательств и контроля за ходом их исполнения Инвестор в течение 30 дней с даты утверждения ДПТ разрабатывает и представляет на согласование в Администрацию График строительства, предусмотренный Приложением 2 к Договору.

Подписанный Администрацией и Инвестором График строительства вступает в силу с даты его учетной регистрации в качестве неотъемлемой части Договора.

2.1.4. Обеспечить в период действия настоящего Договора содержание ТКР и осуществление мероприятий по ее благоустройству в соответствии с утвержденными правилами благоустройства , Планом-графиком проведения работ по содержанию и благоустройству ТКР (далее - График благоустройства), согласно Приложению 3 к настоящему Договору, с указанием в нем состава элементов благоустройства, видов работ по благоустройству территории, последовательности и сроков выполнения конкретных работ.

Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательств 
и контроля за ходом их исполнения Инвестор в течении 30 дней с момента утверждения ДПТ разрабатывает и представляет на согласование в Администрацию График благоустройства (Приложение 3 к Договору).

Подписанный Администрацией и Инвестором График благоустройства вступает в силу с даты его учетной регистрации в качестве неотъемлемой части Договора.

Обязательство по благоустройству будет считаться исполненным с момента подписания Администрацией и Инвестором Акта о частичном исполнении Договора в отношении всех или отдельных работ, предусмотренных Графиком благоустройства, и Акта приема-передачи Администрации выполненных Инвестором элементов благоустройства.

2.1.5. Не позднее 3 (трех) месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать в муниципальную собственность безвозмездно вместе с необходимыми правоустанавливающими документами:

2.1.5.1. Следующие объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур и иные объекты (за исключением имущества, находящегося в общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме), строительство которых осуществлялось за счет средств Инвестора при их наличии:

1) объекты инфраструктуры для возможности диспетчеризации и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и потреблении ресурсов;

2) объекты инфраструктуры комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

3) магистральные и внутриквартальные (внутриплощадочные) сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

4) объекты теплоснабжения;

5) ВЗУ, ВНС и т.п.;

6) очистные сооружения, КНС и т.п.;

7) объекты электроснабжения;

8) сети ливневой канализации;

9) системы освещения улично-дорожной сети;

10) объекты улично-дорожной сети с транспортной инфраструктурой;

11) кабельные канализации наружных сетей связи, находящиеся за габаритами наружных стен здания.

2.1.5.2. Земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в п. 2.1.5.1. (за исключением объектов, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов) настоящего Договора, в случае, если такие объекты расположены:

- на земельных участках, находящихся в аренде у Инвестора, Инвестор направляет в адрес Администрации проект Соглашения о расторжении договора аренды земельного участка и Акт приема-передачи земельного участка.

2.1.6. Оформление имущественных прав Администрации на объекты, указанные в пункте   2.1.5.1., передаваемые в муниципальную собственность в рамках настоящего Договора, осуществляется после получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию (в случае необходимости получения разрешения на ввод) и постановки объектов на государственный кадастровый учет на основании оформленного Акта о реализации (частичной реализации) Договора и Акта приема-передачи на передаваемые объекты в следующем порядке:

2.1.6.1. Правообладатель готовит, подписывает со своей стороны и направляет в Администрацию Акт о частичной реализации Договора, Акт приема-передачи передаваемого имущества, комплект документов технической инвентаризации (технического учета) и правоустанавливающей документации, необходимой для осуществления государственной регистрации права муниципальной собственности передаваемых объектов.

2.1.6.2. Администрация подписывает Акт о частичной реализации Договора или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о частичной реализации Договора после рассмотрения представленных документов Администрацией.

Срок подписания Акта о частичной реализации Договора или мотивированного отказа от подписания 30 (тридцать) календарных дней с даты принятия решения Администрацией.

2.1.7. В течение 10 дней с даты подписания Акта о частичной реализации Договора и Акта приема передачи, объектов, указанных в п. 2.1.5. Договора, Инвестор подает заявление без доверенности в орган регистрации прав о государственной регистрации права собственности, предусмотренные пунктом 1 части 5 статьи 68 ГрК РФ. В таком случае осуществление государственной регистрации права собственности Инвестора на передаваемые объекты не осуществляется.

2.1.8. Не позднее месячного срока с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обеспечить надлежащее оформление в составе общедомового имущества с включением в технический паспорт объекта всей инфраструктуры связи и системы видеонаблюдения, находящейся в габаритах наружных стен здания, а именно:

1) Помещения для размещения оборудования внутридомовых распределительных сетей связи и системы видеонаблюдения;

2) Оборудование внутридомовых распределительных сетей связи, сети и системы связи, система коллективного телевизионного приема сигнала и иные элементы инфраструктуры связи в объеме, предусмотренном проектной документацией и существующем на момент ввода объекта в эксплуатацию, за исключением объектов, строительство которых выполняется в соответствии с заключенными застройщиком договорами о технологическом присоединении.

2.1.9. Ежеквартально представлять в адрес Администрации 
сведения о ходе реализации Договора в соответствии 
с согласованной сторонами формой.

2.1.10. Сохранить существующие сети инженерного обеспечения ТКР либо обеспечить временными инженерными системами обеспечения до введения в эксплуатацию вновь построенных инженерных сетей, для жизнеобеспечения объектов, расположенных на ТКР.

2.2. В рамках реализации данного Договора Инвестор имеет право 
на предоставление для строительства в границах ТКР земельных участков, которые находятся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и владение физическим и юридическим лицам, без проведения торгов – в соответствии с земельным законодательством с учетом выполнения обязательств, предусмотренных п.2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6. Договора.

2.3. В рамках реализации настоящего Договора Администрация обязуется:

2.3.1. Обеспечить предоставление Инвестору без проведения торгов уполномоченными органами в соответствии с земельным законодательством 
в аренду соответствующие необремененные правами третьих лиц земельные участки в целях строительства объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной ДПТ в случае выполнения Инвестором обязательств, предусмотренных п.2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6. Договора.

Предельный срок исполнения обязательства определен соответствующим регламентом.

2.3.2. Принять участие в КРТ посредством оказания содействия Инвестору:

1) по образованию в соответствии с ПМТ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным ППТ, и их кадастровому учету;

2) по установлению сервитутов в отношении вновь образованных земельных участков;

3) в выдаче технических условий на подключение объектов, предусмотренных утвержденным ППТ, к инженерным коммуникациям и сетям.

2.3.3. Администрация подписывает Акт о частичной реализации Договора и Акт приема-передачи имущества или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о частичной реализации Договора после рассмотрения Администрацией представленных Правообладателем правоустанавливающих документов и документов технической инвентаризации (технического учета) на объекты, предназначенные для обеспечения Территории комплексного развития и подлежащие передаче в муниципальную собственность в соответствии с пунктом 2.1.5.

Срок подписания Акта о частичной реализации Договора или мотивированного отказа от подписания – 30 (Тридцать) календарных дней с даты принятия положительного решения Администрацией.

2.4. В рамках реализации настоящего Договора Администрация обязуется в срок, установленный соответствующим регламентом:

2.4.1. Утвердить ДПТ, подготовленную Инвестором в соответствии с условиями обязательства, установленного п. 2.1.1. Настоящего Договора;

2.5. Администрация вправе:

2.5.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Инвестором обязательств по Договору в соответствии с условиями выполнения обязательств, предусмотренными согласованными Сторонами планами-графиками.

2.5.2. Требовать от Инвестора устранения выявленных нарушений 
и отклонений от существующих договоренностей.

## 3. Срок действия Договора.

Сроки исполнения обязательств

3.1 Настоящий Договор считается вступившим в законную силу 
с даты его учетной регистрации Администрацией.

3.2 До вступления Договора в законную силу любые действия Сторон, направленные на выполнение условий Договора, осуществляются ими на свой риск и под свою ответственность.

3.3. Срок действия Договора – 5 лет с момента вступления Договора 
в силу. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон, не освобождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

3.4. Все действия, необходимые для обеспечения КРТ в соответствии с утвержденной ДПТ, в том числе: разработка необходимой документации; изменение видов разрешенного использования земельных участков; установление сервитутов; формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для нового строительства; разработка проектной документации; осуществление строительства и ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных объектов; проведение благоустройства ТКР, должны осуществляться с учетом предельных сроков выполнения обязательств и в соответствии со сроками, определенными сторонами в графике исполнения отдельных обязательств или групп обязательств (Приложения 2-3).

Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного соответствующим графиком, подтверждается Актом о частичной реализации Договора, который подписывается Инвестором и Администрацией.

3.5. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обязательство до истечения указанного в нем предельного срока исполнения. Если это не противоречит условиям Договора, Стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств должником, включая принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности действий, обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных обременений для принимающей Стороны.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных  п. 2.1.3. настоящего Договора, в части объектов, указанных в п. 2.1.5. настоящего Договора, в установленный срок, Администрация вправе предъявить требования, а Инвестор обязан уплатить Администрации неустойку (пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных выше обязательств, начиная со следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от расчетной сметной стоимости строительства (создания) конкретного объекта, по которому Инвестором допущено нарушение сроков исполнения, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

4.3. В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора в установленный срок, Администрация вправе предъявить требования, а Инвестор  обязан уплатить Администрации неустойку (пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных выше обязательств, начиная со следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от Цены права на заключение договора, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

5. Прочие условия

5.1. Прекращение существования земельного участка, расположенного 
в границах ТКР, в отношении которой заключен настоящий Договор, в связи с его разделом и (или) возникновением у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим Договором.

5.2. Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объекты, созданные Инвестором в соответствии с настоящим Договором за свой счет, возникает у Инвестора, за исключением объектов, указанных в пункте 2.1.5. настоящего Договора и подлежащих в соответствии с настоящим договором к передаче в муниципальную собственность.

5.3. Во время выполнения работ по созданию объектов, указанных в пункте 2.1.5. Договора, Инвестор гарантирует:

5.3.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

5.3.2. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормативами и техническими условиями;

5.3.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объектов, указанных в пункте 2.1.5. Договора;

5.3.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объектов, указанных в пункте 2.1.5. Договора.

5.3.5. Гарантийный срок эксплуатации объектов, указанных в пункте 2.1.5. Договора, и входящих в их состав инженерных систем, оборудования, материалов и работ - 5 лет с даты подписания Акта реализации настоящего Договора – в отношении выполненных работ и в отношении оборудования – в соответствии со сроками, установленными заводами-изготовителями.

5.3.6. Правообладатель обязан направить своего представителя для участия в составлении акта выявленных недостатков, согласования порядка и сроков их устранения, не позднее 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения.

5.3.7. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

5.3.8. При отказе Правообладателя от составления или подписания акта выявленных недостатков, Администрация вправе составить односторонний акт на основании результатов экспертизы, являющихся основанием для устранения обнаруженных дефектов.

5.4. Инвестор, заключивший настоящий Договор не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории.

5.5. Инвестор не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.

5.6. Инвестор вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) 
с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) Инвестор отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

5.7. Инвестор вправе передать предоставленные ему для целей комплексного развития территории земельные участки или их части в субаренду привлеченному к исполнению договора лицу или лицам без согласия арендодателя таких земельных участков на срок, не превышающий срок их аренды, с возложением на такое лицо (лиц) обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора.

5.8. Отказ Инвестора от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельных участков, предоставленных им для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды земельных участков в случае предоставления их или их части в субаренду в соответствии с п 5.7. настоящего Договора.

5.9. В случае одностороннего отказа Администрации от исполнения настоящего Договора, предусмотренного п. 7.5.1. настоящего Договора право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договоров аренды таких земельных участков.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить (далее – Непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия Непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия Непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

## 7. Изменение Договора и разрешение споров

7.1. Изменение Договора осуществляется посредством заключения сторонами дополнительного соглашения к Договору.

7.2. Изменения Договора вступают в силу с момента учетной регистрации дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего эти изменения.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

7.4. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в Арбитражном суде.

7.5. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора, влекущий в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) расторжение настоящего Договора:

7.5.1. Администрация  - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств, предусмотренных 
пп. 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5.;

7.5.2. Инвестор - в случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1.

7.6. Односторонний отказ может быть обжалован в Арбитражном суде 
в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

7.7. Договор считается расторгнутым по истечении 30-ти дневного срока с момента официального уведомления другой Стороны о принятии соответствующей Стороной одностороннего отказа от исполнения Договора, если до истечения этого срока не будет направлено в Арбитражный суд исковое заявление об оспаривании этого одностороннего отказа.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и один Инвестору для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.

8.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении в течение 10 дней со дня внесения изменений.

В случае, если реквизиты Стороны изменились, и эта Сторона не уведомила об этом другие Стороны или одну из Сторон в порядке, установленном Договором, то Сторона, нарушившая требование, установленное первым абзацем настоящего пункта Договора, будет считаться уведомленной надлежащим образом, если при направлении корреспонденции в адрес указанной Стороне другая Сторона или другие Стороны использовали устаревшие реквизиты, указанные в разделе 10 настоящего Договора.

9. Документы,

являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора

9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

9.1.1. Упомянутые в тексте Договора и Дополнительных соглашениях приложения, в том числе:

1) Приложение 1. Сведения о Территории, в границах которой предусмотрено осуществление деятельности по комплексному развитию территории на основании настоящего Договора;

2) Приложение 3. План - график исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатации объектов, предусмотренных утвержденным ППТ (График строительства);

3) Приложение 4. План - График благоустройства территории комплексного развития (График благоустройства);

4) Акты приема-передачи исполненного (частично исполненного) 
по обязательствам в случае, если оформление таких актов предусмотрено условиями исполнения обязательств;

5) Акты о реализации (частичной реализации) Договора.

9.2. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств 
и подтверждающие их исполнение, становятся неотъемлемой частью Договора с момента их учетной регистрации.

10. Адреса и реквизиты сторон

| Администрация | Инвестор: |
| --- | --- |
| От лица Администрации ______________________ «__» __________ 20__ г. | От лица Инвестора _______________________ «___» __________ 20__ г. |
| (оттиск печати) | (оттиск печати) |

Приложение 1

к Договору о комплексном

развитии территории жилой     застройки

от «____»_____________ №____

Сведения о территории,

в границах которой предусмотрено осуществление деятельности по комплексному развитию территории на основании настоящего Договора

1. Схема расположения территории комплексного развития на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования город Белозерск Вологодской области.

Условные обозначения:

- граница территории комплексного развития

2. Схема расположения границ территории комплексного развития на публичной кадастровой карте

Условные обозначения:

- граница территории комплексного развития

3. Перечень координат характерных точек границ территории комплексного развития в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости:

| Номер точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 442710.32 | 2208800.3 |
| 2 | 442702.44 | 2208943.76 |
| 3 | 442584.58 | 2208937.28 |
| 4 | 442590.07 | 2208837.4 |
| 5 | 442710.32 | 2208800.3 |

4. Сведения о земельных участках, образующих территорию комплексного развития, и объектах, расположенных на этих участках

4.1. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь земельного участка, кв. м | Сведения об органе, уполномоченном распоряжаться земельным участком | Вид разрешен-ного использования земельного участка | Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке и их адреса | Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным участком | Предполагаемая судьба объекта | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование с указанием организационно-правовой формы | вид права | срок действия права | официальный адрес правообладателя |  |  |
| 1 | 35:03:0000000:824 | 14 383 | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | - | данные отсутствуют |  | - | - | - | - |

4.2. Земельные участки, находящиеся в собственности

| № п/п | Кадастровый номер | реквизиты подтверждающего документа о праве собственности на земельный участок | Площадь земельного участка, кв. м | Сведения о представителе собственника земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке и их адреса | Сведения о лицах, обладающих правами пользования земельным участком | Предполагаемая судьба объекта | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | наименование с указанием организационно-правовой формы | вид права | срок действия права | официальный адрес правообладателя |  |  |
|  | отсутствуют |

5. Перечень сервитутов, действующих в отношении земельных участков, образующих Развиваемую территорию

| № п/п | Кадастровый номер | Сведения о собственнике земельного участка | Содержание сервитута | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствуют |

6. Адресный перечень объектов, расположенных на территории комплексного развития

6.1. Адресный перечень зданий, строений, сооружений, линейных объектов:

| № п/п | Адрес/ кадастровый номер земельного участка / квартала | Функциональ-ное назначение объекта | Площадь, кв. м / п.м | Сведения о собственнике (официальный адрес собственника) | Сведения о лицах, обладающих правами пользования объектом | Предполага- емая судьба объекта | Основа-ние для сноса/ реконструкции | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование с указанием организационно-правовой формы | вид права | срок действия права | официальный адрес правообладателя |  |  |  |
|  | отсутствуют |

7. Перечень объектов, подлежащих строительству/реконструкции в соответствии с утвержденным Мастер-планом КРТ

| № п/п | Функциональное назначение объекта | Общая площадь, кв. м | Площадь жилых помещений, кв. м | Площадь нежилых помещений, кв. м | Иные характеристики объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома |  |  |  | Этажность – до 4-х |  |

Приложение 2

к Договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

от __________ № _____

План-график исполнения обязательств

по строительству и вводу в эксплуатации объектов, предусмотренных утвержденным ППТ.

| Очередность | Наименование объекта | Единица измерения, (кв. м; мест; пос./см.; м/м) | Показатель | Строительство | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Период строительства выделяется цветом

Приложение  3

к Договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

от __________ № _____

План-График благоустройства развиваемой территории

| № п/п | Объект благоустройства и его местонахождение | Наименование выполняемых работ | Исполнитель | Срок завершения | Перечень элементов благоустройства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |