Приложение к постановлению администрации городского поселения от 14.01.2022 № 12

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод

в период весеннего половодья 2022 года

на территории городского поселения «Город Белозерск»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение Комплексного плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года. | До 14.03.2022 | Администрация городского поселения «Город Белозерск» |  |
| 2. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем на территории городского поселения «Город Белозерск» | До 16.03.2022 | Администрация городского поселения «Город Белозерск» |  |
| 3. | Проведение штабной тренировки по теме: «Действия органов управления по защите населения и территории городского поселения «Город Белозерск» при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками». | 21.03.2022 | Председатель КЧС и ОПБ, Специалист по благоустройству, МУ «Горзаказчик» |  |
| 4. | Информирование населения города через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка. | С 30.03.2022 | Газета Городской Вестник, Белозерье, официальный сайт Администрация городского поселения «Город Белозерск» |  |
| 5. | Проведение проверки готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка, предприятий и организаций Управляющие компании, МЧС , ООО « Водоканал» МУ «Горзаказчик» | До 23.03.2022 | Руководители предприятий, организаций |  |
| 6. | Уточнение зон возможного затопления, количества домов, списков семей, попадающих в эти зоны. | До 16.03.2022 | Управляющие компании, Администрация города Белозерск |  |
| 7. | Очистка колодцев ливневой канализации от льда и снега. | До 31.03.2022 | МУ «Горзаказчик» ООО «Водоканал» |  |
| 8. | Проведение мероприятий по усилению контроля за качеством воды в источниках водоснабжения. | В период паводка | ООО «Водоканал» (по согласованию) |  |